Суд поддержал решение об отказе во включении сведений в отношении      ООО «СУ Спецтехника» в реестр недобросовестных поставщиков

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России об отказе во включении сведений в отношении ООО «СУ Спецтехника» в реестр недобросовестных поставщиков (дело № -29769/2020).
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение МБУ «Орехово-зуевский комбинат благоустройства» (Заказчик)    о внесении сведений в отношении ООО «СУ Спецтехника» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по сносу расселенных и аварийных жилых домов.
В результате проверки выполнения ООО «СУ Спецтехника» работ,    предусмотренных контрактом,    Заказчиком установлено,    что работы в соответствии с условиями контракта не выполнены.
При этом,    Управлением установлено,    что Заказчиком не принят во внимание факт исполнения ООО «СУ Спецтехника» принятых на себя обязательств по условиям договора,    а именно:    ООО «СУ Спецтехника» выполнены работы по демонтированию до основания 12    объектов согласно условиям контракта.
Кроме того,    согласно письмам ООО «СУ Спецтехника» на территории объекта неоднократно происходят поджоги строительных отходов,    что препятствует дальнейшему исполнению условий контракта в полном объеме.
Таким образом,    Управление пришло к выводу об отсутствии факта недобросовестности Общества,    в связи с чем,    сведения в отношении ООО «СУ Спецтехника» не подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.
Не согласившись с указанным решением,    Заказчик обратился в суд.
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал МБУ «Орехово-зуевский комбинат благоустройства» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.
Примечание:    Федеральный закон от 05.04.2013    № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,    работ,    услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2021-05-28    06:00:00