ООО «Санитарно-экологический сервис» включено в реестр недобросовестных поставщиков

16    сентября 2016    года Комиссия Московского областного УФАС России (далее – Комиссия)    рассмотрела обращение Администрации сельского поселения Спасское Волоколамского муниципального района Московской области (далее – Заказчик)    о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Санитарно-экологический сервис» (далее – Общество).
Ранее Заказчик заключил с упомянутым Обществом государственный контракт на выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского.    Вместе с тем,    ООО «Санитарно-экологический сервис» нарушило условия исполнения контракта,    а именно:    им были нарушены сроки выполнения работ.
На заседании Комиссии Общество не представило документов,    свидетельствующих об устранении нарушений условий контракта в установленный срок.
Выслушав доводы лиц,    участвовавших в рассмотрении жалобы,    и изучив представленные доказательства,    Комиссия Московского областного УФАС России решила включить сведения в отношении ООО «Санитарно-экологический сервис» в реестр недобросовестных поставщиков.

2016-09-20    12:04:00